

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018 № 27

ст. Милютинская

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Милютинского района**

**от 30.09.2013 № 713**

В соответствии с постановлением Администрации Милютинского района от 15.08.2013 № 611 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Милютинского района» и постановлением Администрации Милютинского района от 15.08.2013 № 612 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Милютинского района», а также в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования муниципальных программ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Милютинского района от 30.09.2013 № 713 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Милютинского района по муниципальному хозяйству и строительству Вернигорова М.Л.

Глава Администрации

Милютинского района А.Н. Королев

Постановление вносит

Отдел координации работы

отраслей ЖКХ, архитектуры,

строительства, транспорта,

энергетики и связи Администрации

Милютинского района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Милютинского района  от 19.01.2018 № 27 |
|  | «Приложение  к постановлению  Администрации  Милютинского района  от 30.09.2013 № 713 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Милютинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Милютинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Милютинского района | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Милютинского района | Администрация Милютинского района |
| Соисполнители муниципальной программы Милютинского района | Отдел координации работ отраслей ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района |
| Участники муниципальной программы Милютинского района | Администрации сельских поселений, входящие в состав Милютинского района, организации коммунального комплекса |
| Подпрограммы муниципальной программы Милютинского района | 1.Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района.  2.Развитие жилищного хозяйства. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Милютинского района | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Милютинского района | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского района |
| Задачи муниципальной программы Милютинского района | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  эффективное управление многоквартирными домами;  повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;  создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Милютинского района | Общий экономический эффект от реализации Программы будет выражен в снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличении привлеченных частных инвестиций в коммунальную сферу, уменьшения аварийности.  Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Милютинского района | срок реализации: 2014 - 2020 годы.  Этапы реализации муниципальной программы Милютинского района не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Милютинского района | Финансирование осуществляется в объеме 23 991,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 23 991,0 тыс. руб., из них:  Областной бюджет – 14 275,4 тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год - 0,0 тыс. руб.  2016 год – 2 528,2 тыс. руб.  2017 год – 11 747,2 тыс. руб.  2018 год - 0,0 тыс. руб.  2019 год - 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  Местный бюджет - 9 715,6 тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год – 10,3 тыс. руб.  2016 год – 12,6 тыс. руб.  2017 год – 698,3 тыс. руб.  2018 год – 7 264,8 тыс. руб.  2019 год – 864,8 тыс. руб.  2020 год – 864,8 тыс. руб.  Внебюджетные – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Милютинского района | повышение удовлетворенности населения Милютинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Милютинского района. |

Раздел 1

«Общая характеристика текущего состояния

обеспечения качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Милютинского района»

Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач по сокращению сверхнормативного износа основных фондов, максимального использования предприятиями коммунального комплекса всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Нынешнее состояние коммунального комплекса обусловлено многими причинами основные из которых: неудовлетворительное финансовое положение муниципальных унитарных предприятий, высокие затраты, отсутствие экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием коммунальных услуг, неразвитость конкурентной среды, высокая степень износа основных фондов, неэффективная работа предприятий и др.

Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для населения, так и для других потребителей коммунальных услуг.

Острыми проблемами являются недостаточные темпы газификации жилых домовладений в населенных пунктах, расположенных в сельской местности в результате высокой стоимости строительно-монтажных работ и отсутствие форм отсрочки платежей собственникам домовладений при их газификации.

Раздел 2

«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации муниципальной программы»

Основной целью муниципальной программы Милютинского района является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели муниципальной программы Милютинского района в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067.

Стратегией социально-экономического развития Милютинского района до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Милютинского района Ростовской области от 28.06.2012 № 193 .

Стратегическая цель в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы Милютинского района определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы Милютинского района.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы Милютинского района относятся следующие:

- Целевой показатель (индикатор) 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Милютинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»;

- Целевой показатель (индикатор) 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 Приложения к муниципальной программе Милютинского района. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Милютинского района приводится в таблице 9 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Период реализации муниципальной программы Милютинского района - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы Милютинского района не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы Милютинского района к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Милютинского района и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

повышением удовлетворенности населения Милютинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов Милютинского района.

Раздел 3

«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ»

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Милютинского района обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе Милютинского района, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы Милютинского района включены следующие две подпрограммы:

1. Развитие жилищного хозяйства;

2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района.

Выделение двух подпрограмм произведено непосредственно с целью повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Милютинского района.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Милютинском районе» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1.1.** Уплата взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов.

**Основное мероприятие 1.2.**

Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

организация и проведение «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

подготовка методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 2.1.** Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета на строительство водоводов, а также предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ.

**Основное мероприятие 2.2.** Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, а также предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

**Основное мероприятие 2.3.** Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований, а так же внебюджетных средств на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения.

**Основное мероприятие 2.4.** Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, а также предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики.

**Основное мероприятие 2.5.** Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий районного бюджета за счет предоставления субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

**Основное мероприятие 2.6.** Техническое обслуживание распределительных газовых сетей.

Данное мероприятие направлено на проведение работ по техническому надзору, техническому обслуживанию и ремонту введенных в эксплуатацию газопроводов.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Милютинского района и мероприятиях подпрограмм отражается в таблице 3 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Перечень инвестиционных проектов приведен в таблице 10 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Капитальные вложения для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, производимой за счет средств Администраций поселений и средств внебюджетных источников, будут предусматриваться на условиях софинансирования.

Реализация Программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Администрации поселений ежегодно представляют в Администрацию Милютинского района заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Приоритет будет отдан объектам с более высоким уровнем износа и проектам, направленным на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов и решение экологических задач.

Администрация Милютинского района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- отбор проектов модернизации объектов коммунального комплекса;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий программы.

Условиями для участия в реализации мероприятий Программы являются:

- утвержденные планы модернизации предприятий коммунального комплекса до  2020 года;

- наличие инвестиционной программы предприятий коммунального комплекса с 2014 года.

Система программных мероприятий представлена в Таблице № 3 Приложения к Программе.

Раздел 4

«Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы»

Источниками финансирования муниципальной программы Милютинского района являются средства областного, районного и местных бюджетов поселений, а также внебюджетные средства.

Объем финансирования муниципальной программы Милютинского района подлежит ежегодному уточнению.

Средства областного бюджета будут привлекаться в рамках Государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы Милютинского района за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы Милютинского района за счет районного бюджета, устанавливается решением собрания депутатов Милютинского района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Средства местных бюджетов поселений, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы Милютинского района выделяются в рамках муниципальных программ поселений.

Средства местных бюджетов поселений, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Внебюджетными средствами будут являться средства финансовой поддержки направленные на реализацию мероприятий затронутой настоящей муниципальной программой Милютинского района.

Объем средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между подпрограммами осуществляется с учетом целей и задач муниципальной программы Милютинского района.

Информация о расходах местного бюджета и бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы Милютинского района приведена в таблице 6 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Информация о расходах областного, районного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Милютинского района приведена в таблице 7 Приложения к муниципальной программы Милютинского района.

Раздел 5

«Участие муниципальных образований Милютинского

района в реализации муниципальной программы»

Участие муниципальных образований Милютинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, направленные на:

снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

развитие кредитования строительства коммунальной инфраструктуры;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Милютинского района в разрезе муниципальных образований Милютинского района представлены в таблице 2 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Сведения о показателях, включенных в государственный (региональный) план статистических работ приведено в таблице 8 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконст-рукции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением (таблица № 10 Приложения к Программе), при этом на очередной год при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

Раздел 6

«Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Милютинского района будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы Милютинского района, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы Милютинского района представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы Милютинского района) и по итогам реализации муниципальной программы Милютинского района в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы Милютинского района в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы Милютинского района в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в таблице 1 Приложения к муниципальной программе Милютинского района и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы Милютинского района (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программы Милютинского района целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы Милютинского (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы Милютинского района.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы Милютинского района устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы Милютинского района оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы Милютинского района оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы Милютинского района оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы Милютинского района и эффективности использования средств районного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы Милютинского района производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы Милютинского района.

В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной программы Милютинского района устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы Милютинского района в течение реализации муниципальной программы Милютинского района производится не реже, чем один раз в год.

Раздел 7

«Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников муниципальной программы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Милютинского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы Милютинского района, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Милютинского района об утверждении муниципальной программы Милютинского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы Милютинского района, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы Милютинского района;

организует реализацию муниципальной программы Милютинского района, вносит предложения Главе Милютинского района об изменениях в муниципальной программе Милютинского района и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Милютинского района, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу министерства экономического развития Ростовской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства финансов Ростовской области сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы Милютинского района), о реализации муниципальной программы Милютинского района;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы Милютинского района) и вносит их на рассмотрение Главе Администрации Милютинского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы Милютинского района по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Администрации Милютинского района проект постановления Администрации Милютинского района об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы Милютинского района:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы Милютинского района, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы Милютинского района в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы Милютинского района, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства экономического развития Ростовской области, министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, министерства финансов Ростовской области;

представляет ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы Милютинского района по итогам полугодия и 9 месяцев;

представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы Милютинского района;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Милютинского района.

Соисполнитель программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Раздел 8

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства»

муниципальной программы Милютинского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие жилищного хозяйства» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Милютинского района |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений, входящих в состав Милютинского района, организации коммунального комплекса |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Улучшение технического состояния многоквартирных домов;  создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами. |
| Задачи подпрограммы | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме;  развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;  создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;  информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | * 1. количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;   2. количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья;   3. количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования **73,7** тыс.руб. из них:  Областной бюджет – **0,0**тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год-0,0 тыс. руб.  2016 год – 0,0тыс. руб.  2017 год – 0,0 тыс. руб.  2018 год- 0,0 тыс. руб.  2019 год - 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  Местный бюджет - **73,7** тыс. руб.  2014 год – 0 тыс. руб.  2015 год –10,3 тыс. руб.  2016 год- 12,6 тыс. руб.  2017 год- 13,0 тыс. руб.  2018 год –12,6 тыс. руб.  2019 год- 12,6 тыс. руб.  2020 год- 12,6 тыс. руб.  Внебюджетные – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями;  повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства |

Раздел 8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг.

В соответствии с жилищным законодательством собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

По итогам 2014 года во всех многоквартирных домах выбран способ управления.

Наиболее значимыми препятствиями для эффективного управления многоквартирными домами являются:

неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов в связи с длительным невыполнением необходимых ремонтов;

отсутствие у специалистов, работающих в сфере управления жилищным фондом, необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточная информационно-методическая работа с населением;

недостаточный уровень самоорганизации собственников жилых помещений для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома;

отсутствие прозрачных отношений между собственниками жилых помещений и управляющими организациями.

Процесс реформирования жилищного хозяйства продолжается в условиях динамично развивающегося законодательства. Для повышения качества жилищных услуг по-прежнему актуальным являются улучшение технического состояния жилья и стабилизация рынка управления многоквартирными домами. Немаловажное значение имеет формирование активного собственника жилья, осознающего свою ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для успешной реализации жилищных прав.

В результате реализации подпрограммы прогнозируется приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями, развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными домами и формирование активного и информированного собственника жилья.

Основной целью развития системы жилищно-коммунального комплекса Милютинского района является обеспечение комфортных условий проживания населения Милютинского района в соответствии с современными требованиями и стандартами.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники подпрограммы не могут оказать непосредственного влияния.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников подпрограммы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Милютинского района.

Принятие мер правового регулирования относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти и предусмотрено государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р.

Раздел 8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки

этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» является создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами.

Цели подпрограммы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года; Стратегией социально-экономического развития Милютинского района до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Милютинского района Ростовской области от 28.06.2012 № 193;

целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами;

информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Милютинском районе» относятся следующие:

**Целевой показатель (индикатор) 1.1** «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт»;

**Целевой показатель (индикатор) 1.2.** «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья»;

**Целевой показатель (индикатор) 1.3.** «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 Приложения к муниципальной программе Милютинского района. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы приводится в таблице 9 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы:

сокращены объемы жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

проведена эффективная разъяснительная работа с населением Милютинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также обучение основам управления многоквартирными домами.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Милютинского района. В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы. В частности, в качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы необходимо отметить следующие.

Уровень информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ станет высоким, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов управления многоквартирными домами и обеспечат эффективный контроль за предоставлением им жилищно-коммунальных услуг.

Раздел 8.3. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 1.1**. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

**Основное мероприятие 1.2.** Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает:

освещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

организация и проведение «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

подготовка методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Раздел 8.4. Информация по ресурсному

обеспечению подпрограммы

Мероприятие подпрограммы в настоящее время не предусматривает финансирования.

При необходимости объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Раздел 8.5. Участие муниципальных образований

Милютинского района в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Милютинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами, заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы должны предусматривать меры, направленные на содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 9

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Милютинского района |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений, входящие в состав Милютинского района, организации коммунального комплекса |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи  подпрограммы | государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения;  повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 2.1. - доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района;  2.2. - доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;  2.3. - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  2.4. - доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;  2.5. - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района;  2.6. - уровень газификации Милютинского района; |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования **23 917,3** тыс. руб. из них:  Областной бюджет – **14 275,4** тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год-0,0 тыс. руб.  2016 год – 2528,2тыс. руб.  2017 год – 11 747,2 тыс. руб.  2018 год- 0,0 тыс. руб.  2019 год - 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб.  Местный бюджет - **9 641,9** тыс. руб.  2014 год – 0,0 тыс. руб.  2015 год –0,0 тыс. руб.  2016 год - 0,0 тыс. руб.  2017 год - 685,3 тыс. руб.  2018 год – 7 252,2 тыс. руб.  2019 год – 852,2 тыс. руб.  2020 год – 852,2 тыс. руб.  Внебюджетные – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение удовлетворенности населения Милютинского района уровнем коммунального обслуживания;  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;  повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Милютинского района. |

Раздел 9.1. Общая характеристика текущего состояния

коммунальной сферы подпрограммы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Милютинского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России и Ростовской области.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся: совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, одним из ключевых направлений развития региона является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 41,48 процента от всего объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил более 80 процентов.

В целом по Милютинскому району 60 процентов сетей водоснабжения требуют замены.

Основными источниками водоснабжения в районе по объему поднятой воды являются подземные источники – 100 процентов.

В Милютинском районе отсутствует централизованная система канализации.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощ-ностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей;

отсутствие развитой системы ливневой канализации, отсутствие обеспеченности сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

ухудшение качества воды подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого назначения.

Наблюдение за качеством воды в водных объектах осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), федеральное государственное бюджетное учреждение «Ростовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Большая часть теплоисточников в районе работает на твердом топливе. Имеются котельные, работающие на газу.

Уровень газификации по Милютинскому районы по состоянию на 01.01.2017 составляет 67,7 процентов.

Успех реализации проектов по газификации населения Милютинского района зависит от синхронизации работ по выполнению программы газификации, утверждаемой Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром», в соответствии с которым Правительство Ростовской области обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых газопроводов и готовность потребителей к приему газа, а ОАО «Газпром» осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов.

Основным направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Милютинского района является:

дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Милютинского района;

повышение экономического потенциала Милютинского района;

обеспечение перспективной потребности в природном газе и недопущение инфраструктурного ограничения роста экономики Милютинского района;

улучшение бытовых условий жизни населения, прежде всего в сельской местности;

обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;

внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;

реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;

повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;

повышение платежной дисциплины газопотребления;

определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.

На низком уровне находится организация освещения многих муниципальных образований Милютинского района.

Недостаточно оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в муниципальных образованиях Милютинского района, коммунальной техникой.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно - привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

При разработке вариантов реформирования коммунальной инфраструктуры в качестве возможных подходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных подхода.

Пассивный подход заключается в прямой государственной поддержке проектов по осуществлению инвестиций в сектор коммунальной инфраструктуры. К преимуществам этого варианта можно отнести наличие опыта и отработанной нормативно-методической базы в области разработки и реализации подобных программ.

Применение этого подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создать эффективную модель развития сектора, работающего без регулярного вмешательства государства. В частности, реализация этого подхода не обеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора коммунальной инфраструктуры на новой технологической основе, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Наиболее эффективным механизмом, использующим этот подход, является реализация региональных программ в коммунальном секторе, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств внебюджетных источников.

Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых механизмов, направленных на развитие конкурентного бизнеса, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в коммунальный сектор и расширение механизмов государственно-частного партнерства.

Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней власти, частных операторов и инвесторов носят институциональный характер и призваны сформировать долгосрочную систему отношений, основанную на создании условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в коммунальный сектор путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве в части упрощения процедур заключения концессионных соглашений, экологического и иного законодательства Российской Федерации. Вместе с тем, предлагается осуществлять поддержку реализации региональных программ в коммунальном секторе.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие) может затруднить выполнение подпрограммы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств от бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2.Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Раздел 9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.

Будут внедрены новые кредитно-финансовые механизмы в сфере развития и модернизации коммунальной инфраструктуры. Данные механизмы должны предусматривать установление стандартов привлечения заемных средств и унифицированных процедур взаимодействия органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, банков для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры, а также содействие в привлечении заемного финансирования для развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067, Стратегией социально-экономического развития Милютинского района до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Милютинского района Ростовской области.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения;

повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района» относятся следующие:

**Целевой показатель (индикатор) 2.1** «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района»;

**Целевой показатель (индикатор) 2.2** «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

**Целевой показатель (индикатор) 2.3** «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

**Целевой показатель (индикатор) 2.4** «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;

**Целевой показатель (индикатор) 2.5** «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района»;

**Целевой показатель (индикатор) 2.6** «Уровень газификации Милютинского района»;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице 1 Приложения к муниципальной программе Милютинского района. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) приводится в таблице 9 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

утверждение схем водоснабжения и водоотведения;

развитие кредитно-финансовых механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры;

переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Милютинского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

повышение удовлетворенности населения Милютинского района уровнем коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Милютинского района.

Раздел 9.3. Обобщенная характеристика

основных мероприятий подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

установление в правилах предоставления субсидий муниципальным бюджетам на софинансирование сферы коммунального хозяйства (при их наличии) в качестве одного из условий наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы;

реализация муниципальных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры в рамках основного мероприятия «Поддержка частных инвестиций в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

**Основное мероприятие 2.1**. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства.

**Основное мероприятие 2.2.** Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

**Основное мероприятие 2.3.** Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения.

**Основное мероприятие 2.4.**  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики.

**Основное мероприятие 2.5.** Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части платы граждан за потребленную тепловую энергию в связи с решением, принятым Региональной службой по тарифам Ростовской области в соответствии с ее полномочиями по установлению тарифов, которые привели к превышению максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, с целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

**Основное мероприятие 2.6.** Техническое обслуживание распределительных газовых сетей.

Данное мероприятие включает выделение средств районного бюджета, предоставление субсидий районного бюджета, в том числе за счет предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Милютинского района на софинансирование мероприятий на проведение работ по техническому надзору, техническому обслуживанию и ремонту введенных в эксплуатацию газопроводов.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

повышение удовлетворенности населения Милютинского района уровнем коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Милютинского района.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в таблице 3 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Перечень инвестиционных проектов приведен в таблице 10 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Раздел 4. Информация по ресурсному

обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, местного бюджета и бюджетов поселений.

Финансирование Программы осуществляется в объеме 23 917,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 23 917,3 тыс. руб., из них:

Областной бюджет – 14 275,4 тыс. руб.

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 2 528,2 тыс. руб.

2017 год - 11 747,2 тыс. руб.

2018 год - 0,0 тыс. руб.

2019 год - 0,0 тыс. руб.

2020 год - 0,0 тыс. руб.

Местный бюджет - 9 641,9 тыс. руб.

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год - 0,0 тыс. руб.

2016 год - 0,0 тыс. руб.

2017 год - 685,3 тыс. руб.

2018 год - 7 252,2 тыс. руб.

2019 год - 852,2 тыс. руб.

2020 год - 852,2 тыс. руб.

Внебюджетные – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства областного бюджетов будут привлекаться в рамках Государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» соответственно.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет районного бюджета, устанавливается решением собрания депутатов Милютинского района о районном бюджете.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в таблице 6 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Информация о расходах областного, местного бюджетов, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в таблице 7 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Раздел 9.5. Участие муниципальных образований

Милютинского района в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Милютинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными коммунальными услугами, заключается в разработке и реализации муниципальных программ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, принимаемых на 2014 - 2020 годы.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Муниципальные программы могут предусматривать также меры, направленные на:

снижение административных барьеров при предоставлении земельных участков для строительства объектов коммунальной инфраструктуры, проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

развитие кредитования строительства коммунальной инфраструктуры;

содействие профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы по муниципальным образованиям Милютинского района представлены в таблице 2 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с таблицей 10 Приложения к муниципальной программе Милютинского района.

Межбюджетные трансферты выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из областного бюджетов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

1. Межбюджетные субсидии (далее – субсидия) предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

2. Основными критериями отбора муниципальных программ являются:

отсутствие доступа к источникам водоснабжения или их низкое качество;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости строительства объектов инфраструктуры и планируемых результатов.

3. Условиями предоставления бюджетных средств являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности;

наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (с 1 января 2013 г.).

4. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование бюджетными средствами мероприятий, предусматривающих долевое финансирование;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

5. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципального района и (или) области определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджетов только после представления им администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с соглашением.

7. В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования, средства областного бюджета перераспределяются между муниципальными образованиями района, имеющими право на получение субсидии.

Субсидии из местного и (или) областного бюджетов выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Условия предоставления субсидий из местного и (или) областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

1. Межбюджетные субсидии из местного и (или) областного бюджетов (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований для софинансирования строительства и реконструкции муниципальных объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации, и расходуются в соответствии с нормативными правовыми актами представительных и исполнительных органов поселений.

2. Основными критериями отбора муниципальных программ являются:

недостаточный уровень освещенности муниципальных образований области;

бюджетная обеспеченность муниципального образования;

эффективность вложения средств, которая определяется исходя из стоимости строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры и планируемых результатов.

3. Условиями предоставления средств субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

4. В приоритетном (первоочередном) порядке подлежат финансированию объекты, соответствующие следующим условиям:

наличие инвестиционного проекта или соглашения, условием которого является софинансирование средствами областного бюджета мероприятий, предусматривающих долевое финансирование из федерального бюджета;

наличие проектов, имеющих максимальную степень завершенности (готовности) объекта, при выделении средств на которые будет обеспечен ввод объекта в эксплуатацию.

5. По муниципальным образованиям, не вошедшим в первоочередной порядок предоставления субсидий, субсидии предоставляются на основании процента освещенности улиц.

6. Процент освещенности улиц муниципального образования рассчитывается по формуле:

Поi

Поуi = --------------------------------- х 100 процентов,

Пi

где Поуi – процент освещенности улиц i-го муниципального образования;

Поi – протяженность сети уличного освещения i-го муниципального образования;

Пi – общая протяженность улично-дорожной сети i-го муниципального образования.

7. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий между главным распорядителем средств районного и (или) областного бюджетов и администрацией муниципального образования устанавливаются главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджетов.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму экономии, сложившейся по результатам проведенных торгов, в части софинансирования из районного и (или) областного бюджетов и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально, за счет средств софинансирования из районного и (или) областного бюджетов и за счет средств местного бюджета;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход районного и (или) областного бюджетов неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций муниципальных образований о предоставлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджета;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств районного и (или) областного бюджетов только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименование объектов;

пообъектное распределение субсидий районного и (или) областного бюджетов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия и размеры авансирования работ, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

8. Доля софинансирования субсидий местным бюджетам из консолидированных бюджетов муниципального района определяется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджетов только после представления им администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с соглашением.

10. В случае невыполнения местными бюджетами установленных уровней софинансирования, средства районного и (или) областного бюджетов перераспределяются между муниципальными образованиями района, имеющими право на получение субсидии.

Субсидии из районного и (или) областного бюджетов выделяются бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств на строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Условия предоставления и методика расчета субсидий из районного и (или) областного бюджетов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по строительству газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

1. Межбюджетные субсидии из районного и (или) областного бюджетов (далее – субсидии) предоставляются бюджетам муниципальных образований на строительство объектов газовых сетей в порядке софинансирования проектов по объектам, расположенным на шахтерских территориях, финансируемым с долевым участием средств федерального бюджета, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 № 840 «О перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования».

2. Условиями предоставления средств районного и (или) областного бюджетов являются:

наличие муниципальных программ, утвержденных в установленном порядке и предусматривающих средства местных бюджетов, направляемые на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»;

наличие в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов;

наличие утвержденной проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются субсидии;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты, отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

3. Требования к содержанию соглашения о предоставлении субсидий между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования устанавливаются главными распорядителями средств областного бюджета.

Соглашения о предоставлении субсидий должны предусматривать следующие условия:

пропорциональное уменьшение расходов на сумму экономии, сложившейся по результатам проведенных торгов, в части софинансирования из районного и (или) областного бюджетов и финансирования за счет средств местного бюджета при заключении муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, а также приобретение основных средств в муниципальную собственность;

осуществление авансовых платежей и окончательного расчета по муниципальным контрактам пропорционально, за счет средств софинансирования из районного и (или) областного бюджетов и за счет средств местного бюджета;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению возврата в доход районного и (или) областного бюджета неиспользованных субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

обязательства администраций муниципальных образований о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджетов;

критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

обязательства администраций муниципальных образований по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главным распорядителям средств районного и (или) областного бюджетов только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;

контроль за исполнением условий соглашения, основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:

наименование объектов;

пообъектное распределение субсидий районного и (или) областного бюджетов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований для софинансирования выполнения работ;

пообъектное распределение средств местного бюджета, направляемых на софинансирование выполнения работ;

пообъектный график производства работ, срок ввода объектов;

порядок перечисления субсидий и проведения расчетов, включая условия и размеры авансирования работ, а также требования к оформлению контрактов (договоров) и иных документов.

4.Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется главными распорядителями средств районного и (или) областного бюджетов только после представления им администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с соглашением.

Заместитель главы Администрации

Милютинского района

по организационной и кадровой работе Т.В. Королева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Милютинского района» |

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Милютинского района » и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| отчетный год  2012 | текущий год  2013 | очередной финансовый год 2014 | первый год  планового периода  2015 | второй этап  реализации программы  2016-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» | | | | | | | |
| 1. | доля многоквартирных домов в целом по Милютинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5,0 |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 34,5 | 34,4 | 34,5 | 34,6 | 34,7 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства » | | | | | | | |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.3 | количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Человек | - | - | - | – | – |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами  населения Милютинского района» | | | | | | | |
| 2.1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 85,3 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,1 |
| 2.2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2.3 | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | - | - | - | - | - |
| 2.4 | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | - | - | - | - | - |
| 2.5 | доля фактически освещенных улиц в общей протя-женности улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района | процентов | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 2.6 | уровень газификации Милютинского района | процентов | 19,3 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |

Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах) по поселениям, входящим в состав Милютинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Поселения, входящие в состав Милютинского района,  показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | отчетный год  2013 | Теку-щий год  2014 | Очеред-ной финансовый год 2015 | первый год пла-нового периода  2016 | второй этап реализации программы 2017-2020 |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Милютинское сельское поселение,  Маньково-Березовское сельское поселение,  Николо-Березовскоесельское поселение,  Лукичевское сельское поселение,  Светочниковское сельское поселение,  Селивановское сельское поселение,  Орловское сельское поселение. |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» | | | | | | | |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 34,5 | 34,4 | 34,5 | 34,6 | 34,7 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района» | | | | | | | |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 85,3 | 85,4 | 85,3 | 85,2 | 85,1 |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | - | - | - | - | - |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района | процентов | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| 6. | Уровень газификации населения Милютинского района | процентов | 19,3 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |

Таблица 3

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной  целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный  за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного  мероприятия, мероприятия ведомственной   целевой   программы | Связь с  показателями муниципа-льной  программы  (подпрог-раммы) |
| начала  реализации | окон-чания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства » | | | | | | | |
| 1 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. | Администрация Милютинского района, администрации поселений Милютинского района | 2014 | 2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение финансовой нагрузки на собственников помещений | Ухудшение технического состояния мно-гоквартирных домов, увеличение финансовой нагрузки на собственников помещений | 1,1.1,1.3 |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.** Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Администрация Милютинского района, адми-нистрации поселений, входящих в состав Милютинского района | 2015 | 2020 | повышение уровня  информированности  населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | 1 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения  Милютинского района» | | | | | | | |
| 3 | **Основное мероприятие 2.1**. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. | | | | | | |
| 4 | **Основное мероприятие 2.2.** Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного)  освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 2.3.** Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие 2.4**. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации. | | | | | | |
| 7 | **Основное мероприятие 2.5.** Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | | | | | | |
| 8 | **Основное мероприятие 2.6.** Техническое обслуживание распределительных газовых сетей. | | | | | | |
| 9 | Строительство сетей наружного (уличного) освещения в сл.Маньково-Березовская Милютинского района (ул.Грекова) | Админист-рация Маньково-Березовского сельского поселения | 2018 | 2018 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг | Увеличение количества аварий, ухудшение качества предоставляемых услуг | 2.1,2.2,2.3,2.4 |
| 10 | Строительство сетей наружного (уличного) освещения в х.Нижнепетровский Милютинского района (ул.Ермака, ул.Ростовская, ул.Молодежная) | Администрация Маньково-Березовского сельского поселения | 2019 | 2020 |  |
|  | ... | | | | | | |

Таблица 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Милютинского района »<1>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид   нормативного  правового акта | Основные положения   нормативного   правового акта | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые   сроки   принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 разработки НПА Милютинского района не требуется | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 /Мероприятие ВЦП | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 / Мероприятие ВЦП | | | |
| 2 | Подпрограмма 2 разрабоки НПА Милютинского района не требуется | | | |
|  | ... | | | |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Милютинского района

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными (казенными, автономными,

бюджетными) учреждениями по муниципальной программе «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги,  подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. | | |
| очередной финансовый год | первый год  планового периода | | второй год  планового периода | очередной финансовый год | первый год  планового  периода | второй год  планового периода |
|  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Оказание муниципальных услуг не планируется | | | | | | |
| Показатель объема  услуги: |  | | | | | | |
| Подпрограмма 1 |  | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муници-пальной программы, подпрограммы муници-пальной программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации [<1>](#Par866) | | | | Расходы [<2>](#Par867) (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» | всего [<3>](#Par868),  в том числе: | X | X | X | X | 10,3 | 12,6 | 698,3 | 7 264,8 | 864,8 | 864,8 | 9 715,6 |

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Милютинского района, разрабатываемых в 2017 году – после принятия местного бюджета решением Собрания депутатов о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм

Таблица 7

Расходы местного бюджета, областного, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района» | Всего\* | 10,3 | 2540,8 | 12686,5 | 7264,8 | 864,8 | 864,8 | 23991,0 |
| областной бюджет \* | 0,0 | 2528,2 | 11747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14275,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\* | 10,3 | 12,6 | 698,3 | 7264,8 | 864,8 | 864,8 | 9715,6 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие жилищного хозяйства » | Всего\* | 10,3 | 12,6 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 73,7 |
| областной бюджет \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\* | 10,3 | 12,6 | 13,0 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 73,7 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Милютинского района» | Всего\* | 0,0 | 2528,2 | 12432,5 | 7252,2 | 852,2 | 852,2 | 23917,3 |
| областной бюджет \* | 0,0 | 2528,2 | 11747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14275,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 685,3 | 7252,2 | 852,2 | 852,2 | 9641,9 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы указываются данные в соответствии с расходами местного бюджета [(Таблица 6)](#Par676).

* Распределение средств между бюджетами разных уровней подлежит уточнению.

Таблица 8

Сведения

о показателях, включенных в государственный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Пункт государственного (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального  статистического  учета |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | [пункт 1.11.2](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B32DEEDB44716C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26C9A120E6AF)  Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения [№ 22-ЖКХ](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B37DBE9B14816C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26D9C150E6EF) (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства » | | | | |
| 1. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | [пункт 1.11.2](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B32DEEDB44716C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26C9A120E6AF) Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения [№ 22-ЖКХ](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B37DBE9B14816C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26D9C150E6EF) (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными  коммунальными услугами населения Милютинского района» | | | | |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения области | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения [№ 1-жилфонд](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B32DFEAB54316C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26D9C150E68F) «Сведения о жилищном фонде» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая [форма](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B32DCE9BB4916C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26D9C110E63F) статистического наблюдения № 1- МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| 3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения [№ 1-канализация](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B33D8EFB44916C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26C9F170E62F) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| 4. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения «Сведения о теплоснабжении Ростовской области в разрезе муниципальных образований» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области | Бюллетень 2  п. 77 | [№ 1-КХ](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B33D8EFB44916C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26E9C130E6BF) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»,  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.08.2011№ 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |
| 6. | Уровень газификации населения Ростовской области | Бюллетень 2  п. 77 | № [1-КХ](consultantplus://offline/ref=4FC7C8062CDBCED4DD77804CAB67F60C9B33D8EFB44916C5DB5BCA6F04120BD3513BE1A5C26E9C130E6BF) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»,  Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | органы местного  самоуправления  Ростовской области |

Таблица 9

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Милютинского района»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф / Сср,  где показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившейся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд - количество многоквартирных домов;  Vф - планируемый объем финансирования;  Сср - средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади |
| 2. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | K = Kгз + (Vф / Сср),  где показатель складывается из 2 частей:  1-я часть рассчитывается по методике расчета государственного задания государственному автономному учреждению "Ростовский  областной учебный центр";  2-я часть рассчитывается как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости обучения по очной форме 1 слушателя, сложившейся по итогам реализации программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Kгз - количество слушателей, рассчитанное по методике расчета государственного задания ГАУ "Ростовский областной учебный центр";  Vф - планируемый объем финансирования;  Сср - средняя стоимость обучения по очной форме 1 слушателя, сложившаяся по итогам реализации программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год |
| 3. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованием безопасности, в общей численности населения района | процентов | Днопв = Чнопв/Чн\*100%; где:  Показатель определяется как отношение численности населения обеспеченного питьевой водой, отвечающий требованиям безопасности к общей численности населения Милютинского района. | Днопв. – доля населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;  Чнопв. – численность населения обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; Чн. – общая численность населения Милютинского района. |
| 4. | доля водопроводных сетей нуждающейся в замене. | процентов | Двнз = Пвнз/Пв\*100%; где:  Показатель определяется как отношение протяженности водопроводных сетей нуждающейся в замене к общей протяженности водопроводных сетей находящихся на территории Милютинского района. | Двнз. – доля водопроводов нуждающейся в замене;  Пвнз. – протяженность водопроводных сетей нуждающейся в замене;  Пв. – общая протяженность водопроводных сетей находящихся на территории Милютинского района. |
| 5. | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | Дсво = Vсво/Vс\*100%; где:  Показатель определяется как отношение объема очищенных сточных вод до нормативного значения к общему объему сточных вод пропущенных через очистные сооружения. | Дсво. – доля очищенных вод очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  Vсво. – объем очищенных сточных вод до нормативного значения;  Vс. – общей объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения. |
| 6. | доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | Дптэ = 100- ΣVп./ΣVо.\*100%; где:  Показатель определяется как отношение суммарного объема тепловой энергии полученной потребителями к суммарному отпуску тепловой энергии тепловыми установками. | Дптэ. – доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;  ΣVп. – суммарный объем тепловой энергии, полученной потребителями;  ΣVо. – суммарный отпуск тепловой энергии тепловыми установками. |
| 7. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образования Милютинского района | процентов | Доу. = Поу/Пу\*100%; где:  Показатель определяется как отношение протяженности освещенных улиц к общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района. | Доу. – доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образования Милютинского района;  Поу. – протяженности освещенных улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района;  Пу. – общая протяженность улиц населенных пунктов муниципальных образований Милютинского района. |
| 8. | уровень газификации Милютинского района. | процентов | Пг. = Кдг/Кд\*100%; где:  Показатель определяется как отношение количества домовладений имеющих подключения (врезки) к сетям газоснабжения к общему количеству домовладений в населенных пунктах муниципальных образований Милютинского района. | Пг. – уровень газификации Милютинского района;  Кдг. – количество домовладений имеющих подключения (врезки) к сетям газоснабжения;  Кд. – общему количеству домовладений в населенных пунктах муниципальных образований Милютинского района. |

Таблица 10

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции,

капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности Милютинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель, участник | Наименование инвестици-онного проекта | Номер и дата положительного заключения государствен-ной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | |
| очередной  финансовый год | первый год   планового   периода | второй   год  планового  периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1 |  | Не имеется |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  | федеральной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |